## Slide 1
佛山市数字政府市域治理“一网统管”应用专题建设流程指引图
政数局
专题牵头单位
输出材料
通知下发
1、佛山市“一网统管”XX专题建设工作方案；
2、佛山市“一网统管”应用专题清单；
3、佛山市“一网统管”应用专题建设流程指引图；
4、广东省数字政府省域治理“一网统管”UI风格设计指引；
组织专题工作小组启动会
1.佛山市“一网统管”应用专题建设工作方案
专题启动
应用专题业务设计方案
1.应用专题业务设计方案
可视化开发
（要求：使用“一网统管”基础平台可视化开发工具，按照省粤治慧平台UI设计规范指引进行可视化开发）
方案
评审
通过
否
数据治理-专题库建设
（要求：专题库要求统一在市大数据中心平台建设）
1.业务方案评审纪要
专题发布评审
（牵头单位报送到政数局专题上线评审函，政数局组织评审，牵头单位和相关单位参加）
专题验收
1.试运行报告
2. 用户使用报告
1.专题验收文档（监理归档）
专题建设工作通知下发
业务设计
开发实施
发布上线
审核
上线试运行&迭代优化
专题验收
业务方案评审
（牵头单位报送业务方案到政数局，政数局组织业务评审，牵头单位和相关单位参加）
专题迭代优化
业务需求现状调研
业务场景分析设计
指标设计
功能设计
业务设计和评审
通过
否
是
是
1.上线评审纪要
试运行
应用专题深化方案设计
深化设计和评审
深化方案评审
（牵头单位报送深化设计方案到政数局，政数局组织业务评审，牵头单位和相关单位参加）
通过
否
是
1.深化方案评审纪要
1.应用专题深化设计方案
Notes: 首先是IOC整个项目的定位，按照数字政府双一流和智慧城市的总体要求，需要构建五中心：数据集成中心，运行监测中心、指挥协同中心、决策分析中心和综合展示中心，整体上定位为数字政府的运行和指挥中枢